2021年市本级项目支出单位自评情况表

填报单位：盐城市第一人民医院

项目名称：市儿童医院一期改造工程

项目实施年度： 2020年

项目实施开始时间（年/月）：2020年1月    项目实施完成时间（年/月）：2020年6月

项目自评价情况 一、项目概况 项目政策、实施依据：《盐城市“十三五”卫生与健康暨现代医疗卫生体系建设规划》（盐政办发〔2017〕67号）、曹市长关于盐城市儿童医院建设重要事项请示的批示（市[2019]911号）、盐行审投资（2019）61号、盐行审投资（2019）63号。 资金分配使用：工程概算为6226万元。项目资金来源为市财政拨款，资金性质合法合规，渠道真实可靠，筹资监管机制健全，成本控制措施有效到位。2020年实际下达预算资金5000万元，实际支出1926.77万元，执行率38.46%，资金全部用于工程项目建安支出。 项目实施情况：儿童医院一期改造工程为盐城市政府2020年为民办实事工程之一，该项目有助于加快我市儿童医疗卫生事业发展，该项目改造面积约16400平方米，是对原妇幼保健院门诊楼、住院楼、保健楼等建筑进行整体改造。我院成立盐城市儿童医院一期工程筹建小组，实行工程集中管理，由市城市建设投资集团有限公司代建。 二、评价情况 儿童医院一期改造工程项目一期改造工程项目在2020年6月1日圆满完成，完成改造总面积约为16400平方米，其中：原住院楼改建面积6100平方米，原门诊楼改造面积6300平方米，原保健楼改造面积4000平方米。年度各项绩效目标已基本达到了既定目标, 综合自评价得分为93.85分，结论为“优” 。 三、项目绩效 通过绩效评价发现，项目实施的财务监控管理更加有效、财务管理制度更加健全，资金使用更加合规，职责分工更加明确。儿童医院一期改造工程项目在2020年6月1日前圆满完成，保证了儿童医院在6月1日顺利开张，各项业务正常开展，作为我市首家儿童专科医院，将为盐阜地区广大群众和儿童患者提供优质、高效、专业化的儿童医疗服务。项目实施取得了良好的社会效益。 四、存在问题 项目资金预算执行率38.46%，主要原因：一是按照工程合同约定部分款项未到付款时间；二是工程为分步实施，2020年实施进度未能达到预期进度。 五、改进措施 督促施工方加快项目实施进度，并尽可能的优化付款流程。